## Slide 1
Especializada en inteligencia empresarial y estudios sectoriales. Nuestra misión es transformar grandes volúmenes de información en decisiones estratégicas.

## Slide 2
Roles (pueden rotar o solaparse) |  |  | 
Rol | Cantidad | Responsabilidades | Asignado a:
Líder del Proyecto / Scrum Master | 1 | Organiza el flujo de trabajo, agenda reuniones, centraliza entregables. | Sandra Jimenez
Exploración y limpieza de datos (EDA) | 3 | Revisan, limpian y documentan el dataset inicial. | Carolina Diartt (Product Owner) - Apoyo: Kika Zarate - Maria Matute
Analistas de datos | 4 | Generan insights, rankings, comparativas y detectan patrones. | Carolina Diartt (Product Owner) - Maribel Diaz - Angeliz Garcia - Luz Marriaga
Especialistas en visualización | 3 | Diseñan dashboards en Power BI/Tableau, proponen visuales impactantes. | Maria Matute - Kika Zarate - Mary Paz Molina
Equipo de GitHub y documentación | 3 | Suben scripts, gestionan commits y control de versiones. | Sandra Jimenez - Apoyo : Maria Matute - Angeliz Garcia
Diseño y presentación TED Talk | 4 | Preparan el guion, los slides, fondo visual, diseño de imagen de marca y tono comunicativo. Apoyo: crean README | Yurani Hurtado - Jessica Cárdenas - Jennifer Padilla - Vanesa Castellanos - Liseth de la Hoz Tovar

## Slide 3
Metodología SCRUM aplicada en el proyecto
Adoptaremos la metodología ágil SCRUM para organizar y ejecutar nuestro trabajo de manera colaborativa, flexible y eficiente. SCRUM nos permitirá gestionar el proyecto en ciclos cortos y medibles, con entregables claros y revisiones constantes.
Estructura del Trabajo
Elemento SCRUM | Aplicación en el Proyecto
Sprint | Cada jornada de trabajo (3h con docente + 1h autónoma) se tomará como un sprint. En total, planeamos entre 4 y 5 sprints.
Daily Scrum | Al inicio de cada jornada, realizaremos una reunión corta (15 minutos) donde cada integrante responderá: – ¿Qué hice ayer? – ¿Qué voy a hacer hoy? – ¿Qué obstáculos tengo?
Product Backlog | Lista general de tareas necesarias para lograr el entregable (limpieza, análisis, visualización, presentación, etc.). Se gestiona en tablero de control.
Sprint Backlog | Subconjunto del backlog que se trabajará en el sprint actual. Cada tarea tendrá responsable, prioridad y fecha estimada.
Roles | - Scrum Master: Coordina el flujo de trabajo, apoya en la resolución de bloqueos y modera las reuniones. - Product Owner: Representa la visión del proyecto, define prioridades. - Equipo de desarrollo: Todas las integrantes que limpian datos analizan, visualizan, documentan o preparan la presentación.
Sprint Review | Al finalizar cada jornada, haremos una revisión para mostrar el avance frente a los objetivos del sprint.
Retrospectiva | Breve espacio para compartir lo que funcionó bien, lo que debe mejorar y sugerencias para el siguiente sprint.

## Slide 4
Formato Diario – Reunión Daily Scrum
Equipo: Woman Consulting Group Sprint: Nº ___ Fecha: ___ / ___ / 2025 Duración: 10 a 15 minutos Moderadora (Scrum Master): ___________________________
Nombre | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué voy a hacer hoy? | ¿Tengo bloqueos o dificultades?